独山县城镇规划区居民自建房建设

管理办法（草拟稿）

（征求意见稿）

第一章 总	则

为规范我县城镇规划区内居民自建房建设管理，强化居民自建房的安全和建设审批程序，落实上级相关文件精神，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国建筑法》和国务院办公厅《关于印发全国自建房安全专项整治工作方案的通知》等相关法律法规，结合本县实际，制定本办法。

第一条 城镇规划区范围是指县城规划区范围和各镇的集镇规划区范围。

第二条 县城镇规划区内所有进行居民自建房建设活动的，应当遵守本办法。

第三条 居民自建房建设是指居民在新增自建房宅基地或原有自建房宅基地上新建、翻建、改扩建个人自建房的行为。新建指的是在合法取得新宅基地上进行建设的行为；翻建指的是在原宅基地上拆除原有建筑，重新建设的行为；改扩建指的是在原宅基地原有建筑的基础上进行改建、加层的行为。

第四条 城镇规划区居民自建房应当完善相关建设手续，方可实施。

第二章 申请条件

第五条 符合下列情形之一的居民,可以以户为单位向社区或村民集体组织（以下简称村民组织）申请自建房建设：

1.原自建房经鉴定机构鉴定属于危房，存在安全隐患的；

2.已取得建设手续的宅基地；

3.原自建房层数二层以下的；

4.实施城镇规划建设或项目建设占用原宅基地,根据征收方案，明确可以另选址建设的；

5.发生或防御自然灾害需迁建，明确可以另选址建设的；

6.居民自建房纳入文物保护需迁建，明确可以另选址建设的；

7.政府划地安置的或通过公开拍卖取得宗地的；

8.其它符合相关法律、法规规定的。

第三章 建设标准及要求

第六条 居民申请自建房建设,应优先使用原有自建房宅基地、闲置建设用地和未利用地。新建的自建房屋应按照自然资部门审批的层数、面积及风貌进行建设，房屋占地面积不得超过原宅基地现状面积。自建房建设层数原则上不超过3层,首层层高原则上不超过3.6米,标准层层高原则不超过3.3米,可采取独栋、联排建的方式建设。

第七条 质量安全和使用安全作为自建房的第一要素，建设时必须遵守以下原则：

1.建设经营性自建房，不论建设的层数多少、面积大小、工程造价高低，都必须依法依规经过专业设计和专业施工，严格执行房屋质量安全强制性标准，按房屋建设基本程序进行建设。办理相关经营许可或开展经营活动前，房屋产权人或使用人应当依法依规取得房屋安全鉴定合格证明，方可开展经营活动，并按照“五年一检”的原则，定期对经营自建房进行质量安全鉴定，鉴定合格后方可继续经营和投入使用。

2.建设3层或建筑面积300平方米及以上或工程造价30万元及以上的居住性自建房，必须依法依规经过专业设计和专业施工，严格执行房屋质量安全强制性标准，按房屋建设基本程序进行建设。

3.居民在原自建房基础上改扩建的，需先办理完善房屋建设相关手续，聘请房屋质量安全第三方检测单位对原自建房基础、结构等进行质量安全鉴定，鉴定结论为安全和可以进行改扩建的，方可申请改扩建，竣工后需进行房屋整体质量安全鉴定。

4.居民自建房建成后，不论面积、层数、层高、使用性质等，一律采取第三方鉴定机构对房屋质量安全鉴定，并出具合格证明，方可办理不动产登记手续和入住。房屋鉴定费用由房屋产权人或使用人承担。

第四章 选址管控

第八条 居民申请自建房宅基地选址，应当符合城镇总体规划。拟选址的宅基地产权要唯一，邻里四至要明晰，拟建设的自建房层数和高度要明确，房屋的大致风貌要确定。

第九条 自建房宅基地选址应满足以下条件:

1.符合生态保护红线管控要求;

2.不得占用耕地、林地和基本农田;

3.不得涉及文物保护单位及尚未核定公布为文物保护单位不可移动文物的保护范围及建控地带;

4.不在已确认的地质灾害、山洪灾害等危险区范围;

5.不占用高压供电架空线走廊,符合公路、铁路规定的退让距离,符合各类工程管线安全退让距离,符合河道防洪要求,不得影响河道行洪安全,不得占用河道和水利工程管理范围。

第十条 有下列情形之一的,不得批准居民自建房宅基地选址和建设活动：

1.申请新建自建房宅基地位于近期需开发建设范围需要动迁的；

2.申请新建自建房宅基地位于自然灾害隐患范围内的；

3.通过非法途径取得自建房宅基地的；

4.不符合相关法律、法规规定的。

第五章 建设流程

第十一条 申请自建房新建、翻建、改扩建的居民，按以下程序申请办理:

（一）申请阶段：居民自建房分新建和翻建、改扩建两类不同情况进行申请，具体申请流程如下：

1.新建自建房：申请人持相关房屋征拆或迁建手续、原房屋宅基地土地手续、身份证或户口簿原件等资料向村民组织提出建房书面申请，村民组织派员到场对拟选址的宅基地进行初审，核实申请人是否符合选址新建自建房条件，并报送镇（街道）审查。镇（街道）组织自然资源部门、住建部门、行政综合执法部门到场进行选址确认。拟选的宅基地符合选址要求的，村民组织对拟选的宅基地与周边邻里关系进行调查，确认有无其他权利人和利害关系人，并请宅基地四至周边群众签字后进行公示，公示结束后无异议的，把结果、会议记录等材料报镇（街道）审查。审查通过后，填写《独山县居民自建房建设联审表（公示）》《独山县居民自建房建设承诺书》报镇人民政府或街道办事处。

2.翻建、改扩建自建房：符合申请条件的居民,持原房屋相关手续证件、身份证或户口簿原件等资料向村民组织提出改建、扩建房屋书面申请。村民组织派员到场进行核实，一是对申请人是否符合条件进行核实。二是对拟翻建、改扩建的房屋进行初审。三是对居民申请建设的宅基地和房屋与周边邻里关系进行调查，确认有无其他权利人和利害关系人，并请房屋四至周边群众签字后进行公示，公示结束后无异议的，把结果、会议记录等材料报镇（街道）审查。审查通过后，填写《独山县居民自建房建设联审表（公示）》《独山县居民自建房建设承诺书》报镇人民政府或街道办事处。

（二）核实阶段：镇人民政府或街道办事处收到村民组织关于居民自建房的相关申请材料后,协调县住房和城乡建设局、县自然资源局和县综合行政执法局等单位派员进行核实。自然资源局负责核实自建房建设是否符合规划要求，负责落实宅基地供地（出让或划拨）和办理土地证等相关工作。县住房和城乡建设局负责对新建、翻建、改扩建作指导，督促申请人委托第三方鉴定机构对房屋进行质量安全技术鉴定。县综合行政执法局对自建房是否属于违章建筑进行确认，如是违章建筑，按相关程序进行查处。相关程序核实通过后,由镇（街道）汇集意见和收集资料，报送县综合行政执法局、县住房和城乡建设局、县自然资源局联审。

（三）审批阶段：居民自建房申请核实通过后，由镇人民政府或街道办事处分批次报送县综合行政执法局、县住房和城乡建设局、县自然资源局受理审批，并在独山县居民新建自建房联审表（公示）》或《独山县居民自建老旧房屋改建联审表（公示）》上签署审批意见。审批结束后，由申请人按规定办理相关建设手续。

（四）建设阶段：自建房开工前,居民应当向镇人民政府或街道办事处提出开工申请，镇（街道）、县自然资源局、县住房和城乡建设局和县综合行政执法局派员到场认定。申请人作为房屋质量安全主体责任人必须对房屋建设过程中的安全和房屋质量负责，必须委托具有建设施工资质的施工单位或者建筑工匠队伍建设改造，须严格按照审核批准的建房要求施工，并遵守相应的施工操作规范和施工技术要求，不得使用不符合工程质量要求的建筑材料和建筑构件，配合相关执法单位的监督检查，确保施工质量和施工安全。承担建设施工任务的施工单位必须具有相应施工资质等级证书或者资质审查证明。承担建设任务的建筑工匠，应经过建筑工匠技能培训、安全生产和消防安全教育培训。

（五）验收阶段：居民自建房屋建设改造完工后，由申请人委托有资质的第三方机构对所改造房屋进行质量安全鉴定，鉴定为合格等级的。镇人民政府或街道办事处牵头，会同县自然资源局、县住房和城乡建设局和县综合行政执法局等单位联合验收，出具《独山县居民自建房竣工验收综合意见表》，结合现场验收情况和《独山县居民自建房竣工验收综合意见表》，县自然资源局给予办理《竣工规划认可证》，县住建局给予办理竣工备案。验收通过后，申请人凭相关部门验收意见申请办理不动产权证、供水、供电、供气等市政服务。

（六）产权证办理阶段：自建房通过竣工验收的,由建房人聘请测绘单位对自建房进行房屋测绘，绘制房屋位置、房屋层数、房屋高度和建筑规模，形成测绘报告。向不动产登记机构申请办理不动产登记。受理后，不动产登记部门按照相关程序办理。

第六章 消防设施建设

第十二条 新建、翻建和改扩建自建房的,应当从源头审批上解决好消防安全隐患的问题，消防安全设施同步实施。含有经营性质的自建房在新建、翻建、改扩建时，应采取以下措施解决消防安全问题：

1.在分隔处加装实体墙和乙级防火门,砌筑实体墙确有困难时,防火隔墙的构造可采用轻钢龙骨加水泥板(做法为:轻钢龙 骨结构居中,两侧均加贴水泥板)。

2.对于有防火墙分隔,门达不到分隔条件的,采用贴防火胶条、门上刷防火涂料的方式进行防火分隔。

3.如难以进行防火分隔的,可安装简易喷淋,管道与生活用水管连接,要求喷头保证两个以上,设置在居住与生产经营相连的门洞、楼梯及其他公共区域。

4.推广在自建房经营区域安装2个以上独立式感烟报警器。

5.拆除使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料搭建的临时房屋和房屋隔断。

6.拆除设置在外窗、疏散走道上安装防盗网、广告牌、铁栅栏。难以实施拆除的,可在其基础上开设利于灭火进攻和人员疏散的逃生口。

7.经营性自建房验收时消防设施一并验收，验收不合格的不准投入使用。

第七章 装修要求

第十三条 县城镇规划区内所有房屋进行装饰装修，必须向有关部门提交装饰装修申请，获批后方可施工。申请装修流程如下：

- 1.居住性自建房装修。三层以下、装修面积面积300平米以下或工程造价30万元以下的自建房室内装修活动，申请人持房屋相关产权证件、房屋安全鉴定报告、不改变房屋主体和承重结构的承诺书、身份证或户口簿原件等资料向所在的镇（街道）申请；三层及以上、装修面积300平方米及以上且工程造价30万元及以上的居住性自建房室内装修活动，申请人持房屋相关产权证件、房屋安全鉴定报告、不改变房屋主体和承重结构的承诺书、具有资质的设计单位出具装修设计方案、装修施工图合格性审查文件、身份证或户口簿原件等资料向县住房和城乡建设局申请，并依法办理《建筑工程施工许可证》，必须聘请具有资质的施工单位进行施工。

- 2.经营性自建房装修。经营性自建房室内装饰装修活动，申请人持房屋相关产权证件、房屋安全鉴定报告、不改变房屋主体和承重结构的承诺书、具有资质的设计单位出具装修设计方案、装修施工图合格性审查文件、身份证或户口簿原件等资料向县住房和城乡建设局申请，并依法办理《建筑工程施工许可证》，必须聘请具有资质的施工单位进行施工。经营业态属于《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第51号令）第十四条规定的特殊装修工程，施工前还需向县住房和城乡建设局申请办理消防设计审查，装修完成后要进行消防验收和备案。

第十四条 装饰装修超过涉及标准或者规范增加楼面荷载的，应当经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位出具设计方案，并经过图审单位审查通过后方可施工。装饰装修应当保证工程质量和安全，符合工程建设强制性标准。

第十五条 承接装饰装修工程企业，必须经建设行政主管部门资质审查，取得相应的建筑业企业资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽装饰装修工程。

第十六条 装饰装修过程，不得私自搭建建筑物、构筑物；不得擅自改变房屋外立面，不得擅自在墙上开门、开窗；不得变动建筑主体和承重结构。

第十七条 镇（街道）作为居民自建房室内装修监管主体单位，应当按照《住宅室内装饰装修管理办法》（住建部110号令）对居民自建房室内装饰装修活动进行管理，发现存在违规装饰装修行为，应当立即予以制止，已造成事实后果或拒不改正的，应当及时告知县住房和城乡建设局依法处理。住建局接到报告后，应当及时派员到场进行检查核实，依法处理。

第十八条 商品房室内装饰装修，严格按照《住宅室内装饰装修管理办法》（住建部110号令）执行。

第八章 部门职责

第十八条 村民组织：负责现场核实房屋情况、公示等相关工作。负责拟定居民自建房建设的村规民约,指导居民依法实施居民自建房建设活动，并负责收集居民申请材料提报镇（街道）审查。

第十九条 镇（街道）：作为各行政区域内居民自建房建设管理工作的主体，负责对辖区内居民申请自建房建设活动进行审查、建立居民自建房“一户一档”和上报县级相关审批部门。

第二十条 县自然资源局：负责国土空间规划中统筹城镇居民自建房基地用地规模和布局；负责加强城镇建设风貌的引导工作；负责落实宅基地供地（出让或划拨）和依法办理用地许可、规划许可和不动产登记等手续；负责房屋规划验收工作。

第二十一条 县住房和城乡建设局：负责对居民自建房建设现场施工和质量安全提供咨询服务和技术指导，开展个体工匠培训和管理工作；负责指导居民按照相关要求缴纳城市基础设施配套费；负责指导居民聘请第三方质量安全鉴定机构对自建房进行质量安全鉴定，依据鉴定结果出具备案意见；负责房屋装修监管和审批工作。

第二十二条 县综合行政执法局：负责对城镇规划区内居民违法建设行为进行查处，受理居民自建房违法建设行为的举报和投诉；负责房屋装修过程违法行为的监管查处工作；配合好相关单位做好房屋改造的联合审批及验收。

第二十三条 其他相关部门：县公安局负责指导居民自建房门牌发放等工作；文物保护、林业、水利、电力、工信等其他部门，按照各自职责，共同做好城镇居民自建房建设管理和服务的有关工作。

第九章 使用原则

第二十四条 居民自建房使用应当遵守以下原则:

1.居民应当和睦邻里关系，合理使用公共配套基础设施，不占道、不堵路、不乱扔垃圾;

2.自建房进行出租的，房屋所有权人和租住人对自建房的安全负有共同责任；

3.自建房长期闲置的，房屋所有权人对自建房的安全负有全部责任；

4.自建房被政府征收拆迁的，房屋所有权人有义务配合政府征收部门进行征收拆迁，房屋所有权人享受征收方案的相关赔付权利。

第十章 附 则

第二十五条 本办法自印发之日起执行。

- 附件：1.独山县居民自建房申请书

- 2.独山县居民自建房建设承诺书

- 3.独山县居民自建房建设联审表（公示）

4.独山县居民自建房开工放线记录表

5.独山县居民自建房竣工验收综合意见表

附件1

独山县居民自建房申请书

社区居民委员会：

本人__________，性别______，民族______，身份证号码:_____________________，家庭人口_______人，申请建设房屋地址：_________社区_______（路）段________号，宅基地面积      ㎡，土地权属证书号：________________，房屋建筑面积     ㎡，房屋权属证书号：_______________，申请建设原因：_____________________________________，现申请       (新建/拆除重建/加层)，望核实批准为谢！

申请人：

申请时间：_____年___月__日

附件2

独山县居民自建房建设承诺书

本人因房屋（不够居住、主体结构质量、垮塌、严重透风漏雨）等问题，需改善居住条件，本人申请对位于      镇（街道）           村（社区）          组（段、路）_____号的（£老旧房 £宅基地）进行建设，现郑重承诺：

- 对原房屋进行改建：本人申请改建的房屋建设于____年___月，从____年___月起，一直是本人使用、居住该房屋至今。

- 在宅基地上进行新建：本人对申请建设的宅基地拥有全部权属，土地证号               。

2.本人提交的老旧房改建申请所有材料真实有效；

3.申请改建的老旧房屋产权归本人所有，无产权纠纷，如有产权等纠纷问题，本人负责协调处理，并承担经济、法律等的责任，与社区、政府无关；

4.改建申请经批准后，本人严格执行审批规定，严格按照批复位置和面积动工建设，在批准后_____月内竣工，若有违反审批规定建设或在规定期限内未竣工，本人自愿放弃改建建设许可，所造成的损失本人自行承担；

5.房屋改建本人按要求委托具有建设施工资质的施工单位或者建筑工匠队伍进行建设改造，在改建过程中严格遵守相应的施工操作规范和施工技术要求，并对房屋建设过程中的安全事故和房屋质量负责；

6.本人愿意承担房屋质量安全主体责任，如改建结束后经鉴定房屋存在质量安全问题，本人愿意承担一切损失；

7.本人对以上承诺内容负责，如有隐瞒或未履行承诺，本人愿承担一切经济和法律责任。

承诺人：

年    月    日

附件3

独山县居民自建房建设联审表（公示）

| 申请户主信息 | 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 家庭地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不动产情况 | 坐落 |  |  |  |  |  | 不动产 证书号 |  |  | 土地： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋： |  |  |  |  |
|  | 宗地面积 | ㎡ | 建筑面积 |  | ㎡ | 建筑 层数 | 层 |  |  | 建筑用途 |  |  |  |  |
| 拟申请房屋建房情况 | 拟新建房屋情况 | 建建筑 面积 | ㎡ |  | 宗地面积 | ㎡ | 建筑层数 | 层 |  | 建筑 高度 |  | 米 | 用途 |  |
|  | 拟加层情况 | 加层 位置 | 加建第 层 |  |  | 加层面积 | ㎡ |  |  | 加层 用途 |  |  |  |  |
|  | 四至及相邻权利人签字 | 东至： 签字： |  |  |  |  |  | 南至： 签字： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西至： 签字： |  |  |  |  |  | 北至： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 申请 原因 | 申请人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公示 情况 | 经公示，公示结果_________________________ 。 （盖章）经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 公示时间：_______年___月___日至_____年___月___日

- 如有疑问，请向社区反映，联系电话：_____________

| 村（居）委会意见 | （盖章）经办人： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 镇（街道）意见 | （盖章）经办人： 年 月 日 |
| 行政执法职能部门意见 | (盖章) 负责人: 年 月 日 |
| 住建部门意见 | (盖章) 负责人: 年 月 日 |
| 自然资源部门意见 | (盖章) 负责人: 年 月 日 |
| 备注 |  |

附件4：

独山县居民自建房开工放线记录表

| 户主姓名 |  | 建房地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建房审批人口 |  | 宅基地面积 | m2 | 拟建房屋面积 | m2 |
| 现场放线图样 |  |  |  |  |  |
| 建房四至 | 东至: 南至: |  |  |  |  |
|  | 西至: 北至: |  |  |  |  |
| 宅基地放线面积 | m2 |  | 农村住宅放线面积 | m2 |  |
| 农户(签字): 承建方(签字)： 村民组织(签字): 放线员(签字)： 镇人民政府或街道办事处(签字)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件5：

独山县居民自建房竣工验收综合意见表

| 申请人 |  | 身份证号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 宅基地批准文号 |  |  |  |
| 房屋建设地址：独山县 镇（街道） 村（社区） |  |  |  |
| 建设类型 | £新建 £原址翻建 £原址扩建（£加层扩建 £增加占地扩建） |  |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |
| 房屋结构 | £砖混结构 £框架结构 £木质结构 |  |  |
| 批准宅基地面积 | m² | 实用宅基地面积 | m² |
| 批准房基占地面积 | m² | 实际房基占地面积 | m² |
| 批准建设层数/高度 | 层/ 米 | 竣工层数/高度 | 层/ 米 |
| 竣工平面简图 (标注长宽 及四至) |  |  |  |
| 村(社区)意见 | (盖章) 负责人： 年 月 日 |  |  |
|  | 县自然资源局意见: | 县住房和城乡建设局意见: | 镇（街道）意见: |
| 验收单位意见 | (盖章) 经办人: 年 月 日 | (盖章) 经办人: 年 月 日 | (盖章) 经办人: 年 月 日 |
| 备注 |  |  |  |